# Relatório de Monitoramento de Riscos

Sprint 1:

* Primeiro levantamento de riscos foi feito e 5(cinco) riscos potenciais foram encontrados;

Sprint 2:

* Atualização dos Riscos, risco número 3(três) - ”Atraso no Cronograma do Projeto” teve a probabilidade aumentada de baixa para média;
* Atualização de Riscos, 2(dois) novos riscos foram encontrados e adicionados;

Sprint 3:

* Atualização dos Riscos, risco número 4(quatro) - “Mudança nos requisitos causada por mudança de interesses do cliente” teve a probabilidade reduzida de Média para Baixa;
* Atualização dos Riscos, risco número 2 -”Impossibilidade de reunião da equipe causada por ausência de integrante” teve a probabilidade aumentada de baixa para média e o impacto reduzido de alto para médio;

Sprint 4:

* Nenhuma alteração nos riscos foi feita nesta sprint;
* Revisão final dos riscos;