Sprint 4 - Acompanhamento e Relatório

19.10.2016 a 05.11.2016

# **1. PLANEJAMENTO**

## ***1.1. Visão geral***

Na primeira sprint do projeto serão reunidos dados relevantes à metodologia de trabalho da equipe como, por exemplo, as prerrogativas do Scrum, seus papéis e cerimônias esperados bem como o método de estimativa a ser empregado, o Planning Poker. Além disso, o repositório versionado utilizado no projeto será montado e devidamente configurado, com restrições de acesso e questões de segurança já inclusas. Também é esperado na primeira sprint que a versão inicial da API seja desenvolvida, compreendendo minimamente questões referentes à autenticação e autorização, possibilitando desta forma, que a tela de login e página inicial da aplicação cliente Android seja desenvolvida, o que também é esperado para a sprint atual.

## ***1.2. Síntese***

* Organização da metodologia de trabalho da equipe;
* Definição e configuração de ambientes e ferramentas;
* Desenvolvimento do módulo responsável pela autenticação e autorização da API;
* Desenvolvimento da página de login e página inicial da aplicação cliente (Visão afiliado);

# **2. DISPONIBILIDADE DA EQUIPE**

A disponibilidade da equipe, analisada no contexto semanal é esquematizada abaixo. Para que o projeto seja bem sucedido, de modo que todos os produtos e prazos sejam entregues e cumpridos, e baseando-se em aspectos empíricos já vivenciados por cada um dos membros, a equipe estimou que além das 3 horas semanais do tempo de aula, cada um dos colaboradores deverá despender outras 5 horas em atividades extraclasse relacionadas ao projeto.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Colaborador** | **Seg** | **Ter** | **Qua** | **Qui** | **Sex** | **Sáb** | **Dom** | **Total (h)** |
| Dhiogo Neres | 1h |  | 1h | 2h |  | 3h | 1h | **TOTAL = 8h** |
| Rafael Beffart | 1h |  |  |  | 2h | 3h | 2h | **TOTAL = 8h** |
| Rodrigo Aguiar |  | 1h |  | 3h |  | 3h | 1h | **TOTAL = 8h** |
| Romulo Borges |  | 2h | 2h |  | 1h | 3h |  | **TOTAL = 8h** |
| Julien David |  | 1h | 1h |  | 2h | 3h | 1h | **TOTAL = 8h** |
| João Lucas | 1h |  | 2h |  | 1h | 3h | 1h | **TOTAL = 8h** |

# **3. ATIVIDADES**

As atividades do projeto são devidamente descritas, acompanhadas e mantidas no quadro do drive, cujo link será disponibilizado abaixo. As atividades aqui constantes tem um caráter gerencial e sintético idealizado para melhorar a visualização do projeto sobre aspectos gerenciais.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Nome** | **Encarregado(s)** | **Descrição** | **Link** | **Status** |
| 001 | [S¾]  Verificar Módulos | Romulo Borges | Habilitar um novo tipo de usuário, no caso, parceiros, definindo sua lista de permissões. | 001 | **Concluído** |
| 002 | [S¾]  Levantar Requisitos | Julien David | Criação e delimitação do parâmetro cupons para desconto de duas linhas de usuários simultâneamente. | 002 | **Concluído** |
| 003 | [S4]  Criar Templates | Dhiogo Neres | Constante análise dos artefatos gerados na Sprint atual, visando concordância com o planejamento. | 003 | **Concluído** |
| 004 | [S4]  Avaliar Requisitos | Rodrigo Aguiar | Habilitar um novo tipo de usuário, no caso, parceiros, definindo sua lista de permissões. | 004 | **Concluído** |
| 005 | [S4]  Checklist do Plano | Rafael Beffart | Criação e delimitação do parâmetro cupons para desconto de duas linhas de usuários simultâneamente. | 005 | **Concluído** |

# **4. RELATÓRIO GERENCIAL**

**Gerente:** João Lucas

**Data:** 05.11.2016

**Parecer:** Na quarta Sprint do projeto, todas as atividades planejadas para a sprint foram concluídas, o que gerou uma reunião entre os membros da equipe de desenvolvimento para avaliar a qualidade do planejamento de cada sprint levantado. Fora constatado um descompensamento entre a carga total de trabalho com o planejamento, muito possivelmente catalisado pela resolução tardia de questões da sprint anterior, ficando assim, aquém o planejamento quanto a divisão correta dos entregáveis.

**Problemas Identificados:** Dado os problemas levantados na Sprint 3 e ¾, optou-se por fazer uma Sprint 4 com um número maior de pendências, o que, por consequência, gerou uma sprint com muitos entregáveis e pouco exigente.

**Avaliação do gerente:**

* **Julien David:** 7.7
* **Dhiogo Neres:** 7.2
* **Rafael Beffart:** 8.4
* **João Lucas(autoavaliação):** 7.0
* **Romulo Borges:** 7.2
* **Rodrigo Aguiar:** 8.7